Dans le cadre de la continuité de l’étude du schéma directeur d’eau potable réalisé par le bureau d’étude G2C de Brive, la ville d’USSEL entame à présent la dernière tranche des travaux de sectorisation. Cette partie consiste à mettre en place 19 débitmètres supplémentaires sur le réseau d’eau potable.

Cette phase se déroulera sur la période du **Lundi 23 Mars au jeudi 07 Mai**. Lors de la mise en place des débitmètres, un certains nombres de coupures d’eau seront à prévoir, elles interviendront **entre 8h15 à 12h du lundi au vendredi.**

Vous trouverez ci-dessous la liste des secteurs concernées qui sera mise à jour quotidiennement. Vous pouvez également téléphoner aux standards des services techniques (05 55 46 54 30) pour des informations concernant les coupures.

**Liste complète des secteurs concernés semaine 16 :**

Avenue Pré Pascal,

Avenue du Grand Puy,

Rue Jean Segurel,

Rue du Peyrot

Avenue de Beauregard,

**Eybrail,**

Rue de bussiertas,

Impasse pré Mornac,

Rue de la petite borde,

Avenue de Clermont,

**Liste complète des secteurs concernés semaine 17 :**

Avenue Carnot,

Quartier de la Gare

Impasse Jean Jaures,

Rue jules guesde,

Rue calmettte guerin,

Rue de la petite borde,

Rue Denis Papin,

Rue lamartine,

Rue de la cité nouvelle,

St Dezery,

Avenue du Theil,

Rue Lachaze

**Liste complète des secteurs concernés semaine 18 :**

Avenue Gambetta,

Avenue de la résistance,

Avenue Thiers,

Avenue Tugot,

Impasse de la Fontaine Redhon,

Rue de la Combe,

*Les deux principaux problèmes que va engendrer ce dernier chantier seront les interruptions de service et la probable dégradation temporaire de la qualité de l’eau (coloration) occasionnée par la manipulation importante d’une grande partie des vannes du réseau.*

*En cas de problème important en dehors des horaires prévus pour les interruptions de service, Veuillez contacter le service des eaux au standard des services techniques.*

Planning d’intervention en rapport avec le plan de réseau :

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| date | Q numéro |
| 13 | Avril | 7 |
| 14 | Avril | 18 |
| 15 | Avril | 23 |
| 16 | Avril | 8 |
| 17 | Avril | 26 |
| 21 | Avril | 24 |
| 22 | Avril | 25 |
| 23 | Avril | 30 |
| 28 | Avril | 22 |
| 29 | Avril | 21 |